黄石城区智慧停车项目第一批工程造价咨询项目合同

第一部分 协议书

委托人(甲方): 黄石市环能投资发展集团有限公司

咨询人(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询、全过程结算审核以及其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 黄石城区智慧停车项目第一批

2.工程地点:  黄石市

3.工程规模:               /

4.投资金额:  约2000万元

5.建设工期或周期:        以施工工期为准

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及内容:施工图清单的编制、施工控制价以及竣工结算审计

三、服务期限

签订合同之日起至项目结算审计工作结束。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合:遵循国家现行法规的情况下，满足专用条款和委托人的要求。

五、酬金、计取方式、支付方式

1.酬金与计取方式：最终费用据实结算，采用折扣值报价。本项目最高限价为国家取费标准的60%（报价大于60%的投标文件将被否决），总价不超过19.95万元。。

2.支付方式：按照甲方提供的施工图，乙方分批次提交施工图清单的编制、施工控制价，每批次的清单及控制价经甲方认可后，以该批次招标控制价金额为依据，按照上述计取方式计取费用后，甲方支付每批次费用的70%给乙方。项目分批完成竣工验收后，根据施工单位提供的结算资料，乙方完成结算审计报告经甲方确认后，按该批次结算审计金额为依据，按照上述计取方式计取费用后，甲方支付每批次费用的70%给乙方。若造价咨询费用累计已超过19.95万元时，则本合同自行解除。待所有批次的竣工结算报告完成并经甲方认可后，甲方支付剩余尾款给乙方。每次支付前，乙方应提供付款资料以及正规合法发票，经甲方审核会签后方可付款，否则甲方有权暂缓支付而无须承担逾期付款的违约责任。

六、合同文件及解释

组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1.合同履行过程中双方签署的补充条款或文件；

2.协议书；

3.专用条件；

4.投标文件；

5.招标文件

6.通用条件；

7.中标通知书；

8.其他合同文件

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间:_2024年  月   日。

2.订立地点:__ 黄石市环能投资发展集团有限公司         _

九、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十、合同份数

本合同一式 陆 份,具有同等法律效力,其中委托人执 肆 份,咨询人执 两 份

委托人(盖章): 	             咨询人(盖章):

法定代表人或其授权的           法定代表人或其授权的

代理人:                        代理人:

第二部分  通用条件

本合同通用条件按住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局颁发的《建设工程造价咨询合同示范文本》（GF-2015-0212）执行

第三部分  专用条件

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用 /。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为:见第一部分协议书，当以上文件冲突时，以对委托人有利的为准。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为:在资料确定后的_ 7 个工作日内。

2.2 委托人代表

委托人代表为:   /      ，其权限范围:负责与咨询人业务有关的第三方协调工作，为咨询人提供外部条件。

2.3答复

委托人同意在 10 个工作日内,对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的项目负责人应具有一级造价工程师资格条件，派驻现场人员不得少于 人，且其中必须具备  名土建专业、 名安装专业造价人员。

3.1.2 项目负责人为:       ，项目负责人为履行本合同的权限为:负责本咨询项目的具体实施及与委托人的联络工作等。咨询人更换项目负责人时，应提前7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定:中标后确保投标文件中所列项目负责人及项目组所有人员按工程进度要求和委托人要求到位,除因死亡、中标后患重大疾病不能胜任工作及委托人要求更换的原因外，不得更换:更换项目负责人或项目组其他人员，除了必须取得委托人同意外，其更换后的项目负责人或项目组其他人员的资格不得低于招标文件的要求,否则将接受委托人的违约罚金，每次处罚5000元，且委托人保留单方面解除合同的权力，咨询人不得有异议。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括:(1)工作执行力度与效率不能满足工程进展要求的:(2)无视委托人对本项目具体问题的意见和建议的:(3)对委托人所提出的问题不能及时核对或答复，导致本合同不能全部或部分履行的。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间:(1)在收到施工图设计后5天内完成施工图预算编制、审核确认工作；(2)在收到工程结算书及结算资料后60天内完成审核工作；(3)咨询人向委托人提供的资料还包括:结算报告书。

3.2.2 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后5日内给予书面答复。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法:  / 。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付: /   。

4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付:  /  。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法:跟踪审计期间，如咨询人有舞弊及其他恶意损害委托人利益的行为，一经查实，委托人有权立即终止本协议的继续履行，咨询人应当向委托人支付本合同总金额20%作为违约金。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付:咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托人造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托人支付赔偿金:赔偿金=直接经济损失按合同的酬金（扣除税金）的相应比率计算，累计赔偿总额不超过酬金总额（扣除税金）。但如咨询人有主观故意或者与利害关系人串通损害委托人利益并被查证属实的，赔偿金不受上述额度限制。

5.支付

5.1 支付货币

币种为:人民币，汇率为:  / ,其他约定:  / 。

5.2 支付申请

按照第一部分协议书执行

5.3 支付酬金

按照第一部分协议书执行

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定:不因工期、内容调整而增加费用。

6.1.2 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法:咨询服务酬金按按照第一部分协议书执行。

6.2 合同解除

因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下:  / 。

7 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  (2)_种方式:

- 提请仲裁委员会进行仲裁。

- 向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1保密

咨询人申明的保密事项和期限:咨询人对本项目造价咨询的所有成果，即施工图预算、结算报告等，承担保密义务。咨询人对从本项工作业务中，由委托人提供或咨询人查询知晓的有关资料、信息，均为委托人的商业秘密，咨询人对其有保密义务，未经委托人书面同意或法律规定所必须，不得以任何理由和任何方式转交给任何第三方，否则，咨询人承担侵害委托人商业秘密的责任，并承担服务酬金100%的违约金。

8.2 联络

8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在  5 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.2.2 委托人指定的送达接收人:    /     ，送达点: 黄石市环能投资发展集团有限公司；咨询人指定的送达接收人:     ，送达地点:

8.3 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。咨询人将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定:必须经委托人同意。

9.补充条款

9.1若政府抽审咨询人承担的审计项目，咨询人应积极配合政府审计，如政府审计在审计中发现咨询人漏审、少审等问题给委托人造成损失，咨询人应当承担赔偿责任。

9.2因咨询人失职等原因给委托人造成实际发生经济损失，在责任范围内由咨询人向委托人予以补偿一切经济损失。